Załącznik nr ….. do SIWZ

STAROSTA MONIECKI

siedziba:
19-100 Mońki

ul. Słowackiego 5a

Województwo podlaskie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Modernizacji ewidencji gruntów i budynków”

dla 29 obrębów ewidencyjnych powiatu monieckiego z podziałem na podzadania:

| Nr podzadania | Jednostka ewidencyjna | Obręb ewidencyjny |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200805_2.Krypno - gmina wiejska | 200805_2.0001.Bajki Zalesie |
|  |  | 200805_2.0002.Białobrzeskie |
|  |  | 200805_2.0003.Dębina |
|  |  | 200805_2.0005.Góra |
|  |  | 200805_2.0006.Kruszyn |
|  |  | 200805_2.0007.Krypno Kościelne |
|  |  | 200805_2.0015.Zygmunty |
| 2 | 200805_2.Trzcianne - gmina wiejska | 200807_2.0018.Trzcianne |
|  |  | 200807_2.0023.Zucielec |
|  |  | 200807_2.0022.Zubole |
|  |  | 200807_2.0013.Nowa Wieś |
|  |  | 200807_2.0005.Chojnowo |
| 3 | 200805_2.Trzcianne - gmina wiejska | 200807_2.0017.Szorce |
|  |  | 200807_2.0020.Wyszowate |
|  |  | 200807_2.0131.Nowa Wieś-Bagno-Ławki |
|  |  | 200807_2.0072.Gugny-Dział Łąk Wsi .Dobarz |
|  |  | 200807_2.0004.Budy |
|  |  | 200807_2.0019.Wilamówka |
| 4 | 200801_5.Goniądz - obszar wiejski | 200801_5.2101.Wólka Piaseczna Łąki różnych wsi |
|  |  | 200801_5.2100.Wólka Piaseczna |
| 5 | 200801_5.Goniądz - obszar wiejski | 200801_5.0004.Doły |
|  |  | 200801_5.0006.Klewianka |
|  |  | 200801_5.5431.Piwowary |
|  |  | 200801_5.0009.Krzecze |
| 6 | 200801_5.Goniądz - obszar wiejski | 200801_5.0005.Downary |
|  |  | 200801_5.0010.Łazy |
|  |  | 200801_5.3112.Olszowa Droga Goniądz Las |
|  |  | 200801_5.0311.Olszowa Droga |
|  |  | 200801_5.3331.Osowiec |

:

Mońki,  czerwiec 2019 roku

SPIS TREŚCI

| I | Przedmiot zamówienia | 3 |
| --- | --- | --- |
| II | Cel pracy | 5 |
| III | Obowiązujące przepisy prawne | 5 |
| IV | Ogólne warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia | 7 |
| V | Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków | 11 |
| VI | Zakres prac dotyczących wykonania kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków | 12 |
| VII | Systemy w których prowadzony jest operat ewidencji gruntów i budynków | 20 |
| VIII | Zasady kompletowania i przekazywania dokumentacji | 20 |

# I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia, do którego odnosi się niniejszy OPZ, jest:

- wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji

EGiB dla łącznie 29 obrębów ewidencyjnych położonych:

w gminie Krypno:

1) 200805_2.0001.Bajki Zalesie

2) 200805_2.0002.Białobrzeskie

3) 200805_2.0003.Dębina

4) 200805_2.0005.Góra

5) 200805_2.0006.Kruszyn

6) 200805_2.0007.Krypno Kościelne

7) 200805_2.0015.Zygmunty

w gminie Goniądz:

01) 200801_5.0004.Doły

02) 200801_5.0005.Downary

03) 200801_5.0006.Klewianka

04) 200801_5.0009.Krzecze

05) 200801_5.0010.Łazy

06) 200801_5.0311.Olszowa Droga

07) 200801_5.2100.Wólka Piaseczna

08) 200801_5.2101.Wólka Piaseczna Łąki Różnych Wsi

09) 200801_5.3112.Olszowa Droga Goniądz Las

10) 200801_5.3331.Osowiec

11) 200801_5.5431.Piwowary

w gminie Trzcianne:

01) 200807_2.0004.Budy

02) 200807_2.0005.Chojnowo

03) 200807_2.0013.Nowa Wieś

04) 200807_2.0017.Szorce

05) 200807_2.0018.Trzcianne

06) 200807_2.0019.Wilamówka

07) 200807_2.0020.Wyszowate

08) 200807_2.0022.Zubole

09) 200807_2.0023.Zucielec

10) 200807_2.0072.Gugny-Dział Dobarz

11) 200807_2.0131.Nowa Wieś-Bagno-Ławki

w zakresie danych dotyczących:

a)	gruntów, w tym:

-	granic obrębów ewidencyjnych,

-	działek ewidencyjnych,

-	użytków gruntowych, w tym ich aktualności i oznaczeń,

b)	budynków;

c) 	obiektów trwale związanych z budynkami;

d)	nieruchomości lokalowych;

e)	 właścicieli nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu                                     lub gospodarowaniu znajdują się grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów                   albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli;

2)	opracowanie i wyłożenie do wglądu zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego, udział w rozpatrzeniu zastrzeżeń zgłoszonych do tego operatu                     w trakcie jego wyłożenia oraz wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych                                do wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających 
z uwzględnionych zastrzeżeń;

3)	wykonanie prac geodezyjnych, niezbędnych do konwersji i aktualizacji danych EGiB w ww. obrębach ewidencyjnych;

4)	zasilenie systemu teleinformatycznego wykorzystywanego w Starostwie Powiatowym w Mońkach danymi powstałymi w wyniku realizacji prac objętych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia.

- Zadanie związane z modernizacją EGiB 29 obrębów ewidencyjnych gmin Krypno, Goniądz i Trzcianne, zostało podzielone na części tzn. 6 podzadań (wykaz na stronie tytułowej OPZ). Niniejszy OPZ dotyczy wszystkich w/w podzadań. Każde podzadanie dotyczy określonego zasięgu terytorialnego, składającego się z określonej liczby obrębów ewidencyjnych.

Położenie obrębów, wraz wykazem materiałów PZGiK  i ogólną charakterystyką obrębów podlegających opracowaniu zawierają projekty modernizacji przygotowane              z podziałem na gminy, stanowiące załączniki do niniejszego OPZ-u, tj.

Załącznik nr1  – Projekt modernizacji obrębów gminy Krypno,

Załącznik nr2  – Projekt modernizacji obrębów gminy Goniądz,

Załącznik nr3  – Projekt modernizacji obrębów gminy Trzcianne,

- Informację o materiałach źródłowych wymienionych w w/w projektach modernizacji należy uzupełnić o:

-  opracowanie bazy punktów osnowy scaleniowej w układzie 2000 dla obrębów Doły, Łazy, Downary i Kramkówka Duża w gminie Goniądz (aktualnie trwają analogiczne prace dla pozostałych punktów z obszaru objętego obiektem ‘scalenie Goniądz’ obejmującego obręby w gminie Goniądz: Szafranki, Owieczki, Mierkienniki, Wojtówstwo, Białosuknie Przedmieścia, część miasta Goniądz),

- zakończone prace modernizacyjne, którymi objęte były m.in. pozostałe obręby gminy Krypno nie opracowywane w ramach powyższych prac, które to prace realizowane 
są w związku projektem ZSINII,

- aktualizacja części opisowej EGiB dla powiatu w ramach realizacji projektu ZSIN II,

- prace scaleniowe na obiekcie Brzeziny w gm. Trzcianne, stycznym do obrębu Nowa Wieś Bagno ławki w gm. Trzcianne w ramach których m.in. określone granice zewnętrzne obiektu.

- CEL PRACY.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wykonywana jest na zasadach 
i w trybie określonym w art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne                         oraz w Rozdziale 2 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków - "Zakładanie ewidencji gruntów i budynków". Modernizacja ewidencji to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych w celu:

- uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia,

- modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych 
w rozporządzeniu,

- OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE.

Podczas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodność wykonanej pracy geodezyjnej i kartograficznej oraz pozostałych wyników prac 
z  obowiązującymi, aktualnymi na dzień Odbioru Końcowego przepisami prawa, 
w tym w szczególności takimi jak:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne                                          
 (Dz.U. z 2019 r. poz. 725, t.j..);

- Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 t.j.);

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2129 t.j..);

- Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                                
 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 t.j.);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, t.j. );

- Ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych                            
 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 t.j.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, t.j.);

- Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 t.j.);

- Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
 (Dz.U. z 2019r. poz. 649 t.j.);

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
 (Dz.U. z 2018r. poz. 1000, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących  
 zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700 t.j.);

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2019 r. poz. 737);

- Ustawie z dnia 06 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1916 t.j.);

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny 
 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 t.j.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego 
 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji  
 inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 t.j.);

- Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału  
 terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych                        
 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska                          
 (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości 
 i obiektów fizjograficznych (Dz.U. 2003 Nr 166, poz. 1612, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
 (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 t.j.);

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku - o samorządzie powiatowym                                 
 (Dz.U. z 2019r. poz. 511 t.j.);

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku - o samorządzie województwa                              
 (Dz.U. z 2019r. poz. 512 t.j.);

- Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów,  
 ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności 
 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1853 t.j.);

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 t.j.);

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018r. poz. 1382 t.j.);

- Ustawa o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 653)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001  
 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393, 
 t.j.), nazywane w niniejszym opracowaniu „rozporządzeniem”;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych  
 pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
 i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego                        
 i kartograficznego (Dz.U. 2011 Nr 263, poz. 1572) oraz obwieszczeniu Prezesa Rady 
 Ministrów z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. poz.1031);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów 
 topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego  
 systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. z 2013r. poz. 249);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie  
 państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. 
 w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych                                  
 (Dz.U. z 2012 r. poz. 352);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego  
 rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju 
 (Dz.U. z 2012 r. poz. 199);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. 
 w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz. 125);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. 
 w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. 2015, poz. 219);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania                    
 w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków                          
 i lokali, znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz.U. 2001 Nr 84, poz. 911);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej   
 klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246);

- Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa 
 i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania  
 nieruchomości (Dz.U. 1999 Nr 45, poz. 453);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
 Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
 i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla   
 systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r.  
 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 
 i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej
 Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)
 (Dz.U. 1999 Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji  
 środków trwałych (KŚT)(Dz.U. z 2016 r. poz. 1864);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia z dnia 8 lipca 2014 r. 
 w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac  
 kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich 
 wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
 (Dz.U. z 2014 r. poz. 924);

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 roku 
 w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów                                 
 (Dz.U. 2001 Nr 102, poz. 1122);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu  
 dróg krajowych i wojewódzkich (Dz.U. 1998 Nr 160, poz. 1071);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. 
 w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 219);

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

            - Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamówienia, zbiorów danych przestrzennych stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, o którym mowa                w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.

            - Na obszarze objętym niniejszym zamówieniem oraz w bezpośrednim                            jego sąsiedztwie znajdują się punkty poziomej osnowy geodezyjnej, których usytuowanie przedstawiają mapy poglądowe stanowiące  załącznik nr  4 do OPZ.

            - Do realizacji przedmiotu zamówienia wykorzystuje się materiały zgromadzone 
w powiatowej części PZGiK w Mońkach, jeżeli zawierają one wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych o odpowiedniej jakości. Analizy jakości materiałów PZGiK,                w tym ich wiarygodności, dokonuje Wykonawca każdej z części. Wykonawca uzgadnia ze Starostą wykaz niezbędnych do wykorzystania materiałów sukcesywnie w trakcie realizacji prac. Uzgodnienia mają mieć formę pisemną i zawierać numer i asortyment operatu i mają być przygotowane oddzielnie dla każdego z obrębów ewidencyjnych podlegających opracowaniu. Do operatu Wykonawca przygotuje raport w formie zestawienia analizowanej, ugadanej ze Starostą i wykorzystanej podczas realizacji prac dokumentacji w postaci Wykazu Operatów. Ma on zawierać kolumnę ‘Nr operatu’ zawierającą nr operatu i ‘Wykorzystanie operatu’ którą należy uzupełniać krótkim opisem wykorzystania (jego zakresem) lub nie wykorzystaniem danego operatu podczas realizacji prac.

            - Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych                     w układzie 1965 lub układach lokalnych wykorzystuje się do realizacji przedmiotu zamówienia po uprzednim przeliczeniu współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej oraz punktów sytuacyjnych, w tym punktów granicznych, z układu 1965 lub z układów lokalnych do układu PL-2000.

            - W przypadku gdy materiały PZGiK zawierają wiarygodne wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych w oparciu o osnowę pomiarową nie spełniającą aktualnych standardów technicznych (np. poligonizację techniczną IV lub V klasy                  wg dawnych instrukcji BIII i CI) obliczenia współrzędnych punktów sytuacyjnych                     I grupy dokładnościowej na podstawie wyników takich pomiarów Wykonawca dokona                po uprzednim:

- wykonaniu ponownych geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych zachowanych punktów tej osnowy, metodami właściwymi aktualnie dla pomiaru osnowy pomiarowej;

- przeprowadzeniu łącznego wyrównania danych obserwacyjnych                                       tak zmodernizowanej osnowy pomiarowej (danych z pomiaru, o którym mowa w pkt 1 oraz danych PZGiK) oraz obliczeniu współrzędnych punktów tej zmodernizowanej osnowy pomiarowej na podstawie wyrównanych danych obserwacyjnych,                               ew. w przypadku braku niezbędnych do tego danych w wyniku transformacji;

- Należy zwrócić szczególną uwagę na rzetelne wyrównanie osnowy, odpowiednią liczbę odszukanych i właściwie pomierzonych punktów, ich właściwą interpretację                 w terenie i ew. błędy w dokumentacji źródłowej;

- Nie dopuszczalne jest tworzenie ciągów wiszących oraz ciągów dwustronnie nawiązanych o długości większej niż 1000 m

- Mapy przeglądowe osnów przyjętych do realizacji prac powinny wyszczególniać różne grupy punktów, pochodzące z różnych materiałów źródłowych, z różnym stanem w terenie  itd.;

- Wyrównania osnów należy wykonywać oddzielnie dla każdego z opracowywanego obrębów, po wcześniejszym określeniu granic obrębów.

- Do obliczenia współrzędnych punktów granicznych oraz punktów wyznaczających kontury budynków usytuowanych w odległości nie większej niż 0,50m od granicy nieruchomości, może być wykorzystywana zmodernizowana osnowa pomiarowa, 
o której mowa w ust. 5, jeżeli po wyrównaniu błąd średni położenia jej punktów względem osnowy 1 klasy nie jest większy niż 0,22m, przy założeniu normalnego rozkładu błędów.

- Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych                     w układach lokalnych wykorzystuje się do realizacji przedmiotu zamówienia,                        po uprzedniej transformacji lokalnej osnowy pomiarowej, wykorzystanej                              przy wykonywaniu tych pomiarów, do układu PL-2000, stosując zasady, o których mowa w ust. 5 i 6.

- Jeżeli materiały PZGiK zawierają wiarygodne wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wykonanych w oparciu o osnowę pomiarową nie spełniającą aktualnych standardów technicznych, ale na gruncie nie zachowała się odpowiednia liczba punktów osnowy pomiarowej, niezbędnych do jej zmodernizowania na zasadach określonych w ust. 5 i 6, współrzędne punktów sytuacyjnych w układzie PL-2000, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pozyska w drodze matematycznej transformacji współrzędnych obliczonych w układzie 1965                            lub w układzie lokalnym.

- W odniesieniu do punktów granicznych oraz punktów wyznaczających kontury budynków, usytuowanych w odległości nie większej niż 0,50m od granicy nieruchomości, metoda matematycznej transformacji, o której mowa w ust. 8, może być zastosowana, jeżeli błąd średni położenia takich punktów po transformacji względem osnowy geodezyjnej 1 klasy nie będzie większy niż 0,30m, przy założeniu normalnego rozkładu błędów.

- Wyniki przeprowadzonych obliczeń, o których mowa w ust. 5 i 6                                    oraz matematycznej transformacji, o której mowa w ust. 8, Wykonawca zweryfikuje                 w drodze geodezyjnych pomiarów kontrolnych jednoznacznie zidentyfikowanych punktów sytuacyjnych,  równomiernie rozłożonych na obszarze opracowania, w tym na jego skrajach, w liczbie co najmniej 1 punktu na każde 20 ha obszaru każdego               z opracowywanych obrębów

lub w drodze geodezyjnych pomiarów kontrolnych punktów węzłowych i środkowych ciągów służących do obliczeń stanu władania, a w przypadku stwierdzenia ich braku            w terenie, najbliższych im punktów w ciągu dla obszaru każdego z opracowywanych obrębów.

Pozytywny wynik weryfikacji będzie miał miejsce, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1)	68,3 % odchyleń liniowych na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,31m;

2)	95,4 % odchyleń liniowych na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,62 m.

- Niezależnie od geodezyjnych pomiarów kontrolnych, o których mowa w ust. 10, Wykonawca zweryfikuje poprawność danych obliczonych w wyniku matematycznej transformacji wykorzystując do tego celu ortofotomapę lub przeprowadzając oględziny na gruncie, mając w szczególności na uwadze usytuowanie budynków względem granic działek ewidencyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie Wykonawca usunie je na podstawie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych.

W przypadku, gdy obliczenia, o których mowa w ust. 5-10, nie zakończą się
pozytywnym rezultatem w odniesieniu do całego obszaru opracowania lub jego części, a jednocześnie w PZGiK brak będzie wiarygodnych i o odpowiedniej jakości danych, Wykonawca pozyska niezbędne dane, dotyczące punktów granicznych oraz konturów budynków, w drodze geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych.

Geodezyjne pomiary sytuacyjne, o których mowa wyżej, nieoznaczonych na gruncie punktów granicznych wykonawca poprzedzi:

- ich wyznaczeniem w trybie przepisów art. 39 ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne; jeżeli zaistnieją przesłanki określone w tych przepisach
 do wykonania takich czynności, albo

- ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych na zasadach określonych                 w § 38 i 39 rozporządzenia w sprawie EGiB, jeżeli zaistnieją przesłanki określone                    w § 37 tego rozporządzenia.

- Geodezyjnymi pomiarami sytuacyjnymi wykonawca obejmie także całe działki
ewidencyjne oraz kontury budynków wszystkich budynków znajdujących się na                    działkach, do których należą punkty kontrolne, o których mowa w  ust. 10,                            oraz działek do których należą punkty spełniające warunek z ust 10 .2).

- Niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później jednak niż w terminie 30 dni               od dnia jej podpisania przez Wykonawcę, Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram realizacji prac geodezyjnych objętych zamówieniem. Harmonogram ten powinien określać w szczególności terminy:

1)	rozpoczęcia i zakończenia prac geodezyjnych mających na celu pozyskanie danych dotyczących:

a) granic działek ewidencyjnych,

b) użytków gruntowych (klasyfikacją gruntów),

c)	budynków,

d) obiektów trwale związanych z budynkami;

2)	rozpoczęcia i zakończenia czynności związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego;

- Starosta udostępni nieodpłatnie Wykonawcy komplet danych i materiałów, zgromadzonych w powiatowej części PZGiK, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w terminach uzgodnionych pisemnie z Wykonawcą, dostosowanym              do harmonogramu, o którym mowa w ust. 13. Zbiory danych cyfrowych zostaną udostępnione na serwerze ftp Wykonawcy, którego dane dostępowe zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę niezwłocznie po podpisaniu umowy,         nie później niż w terminie 14 dni od podpisania umowy, lub w inny uzgodniony pomiędzy stronami sposób.

- Zbiory danych EGiB, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, Starosta udostępni Wykonawcy w postaci plików danych zapisanych zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML, zawartym w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB, lub w innym uzgodnionym przez zainteresowane strony formacie danych, zapewniającym utworzenie nowych wersji obiektów bazy danych EGiB lub nowych obiektów tej bazy z zachowaniem historii zmian dokonanych w modernizowanym                lub konwertowanym i aktualizowanym zbiorze danych.

- W przypadku wprowadzenia przez Starostę zmian w cyfrowych zbiorach danych, których kopie zostały udostępnione Wykonawcy, Starosta udostępni Wykonawcy ponownie kopie tych zbiorów danych, zawierających wprowadzone zmiany, w terminie dostosowanym do harmonogramu, o którym mowa w ust. 13.

- Operaty techniczne PZGiK, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, Starosta udostępni Wykonawcy na okres niezbędny do ich wykorzystania, lub przekaże kopie tych operatów. O operatach technicznych przyjętych do PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, po udostępnieniu materiałów PZGiK zgodnie                       z uzgodnieniami, o których mowa w ust. 13, Starosta będzie informował na bieżąco Wykonawcę i uzgadniał z nim sposób i termin ich udostępnienia. Starosta będzie również informował wykonawców innych prac geodezyjnych na terenie objętym OPZ-em o realizacji prac modernizacyjnych.

- Wyniki pomiarów i obliczeń kontrolnych, raportów z wyrównań, transformacji, map przeglądowych Wykonawca dołączy do operatu technicznego.

- Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić ze Starostą każdą sytuacje,                         w której punkty osnowy zamierzone w terenie będą cechowały się na tyle dużym błędem położenia punktu, że Wykonawca zamierza dokonać ich transformacji.

- Zwraca się szczególną uwagę na prawidłowo wykonane szkice podstawowe                     i ich mapy przeglądowe.

- WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW.

1.	W ramach modernizacji EGiB do zadań Wykonawcy należeć będzie:

- przeprowadzenie analizy materiałów PZGiK uzyskanych od Zamawiającego                   oraz dokonanie w niezbędnym zakresie uzgodnień ze Starostą w sprawie sposobu wykorzystania tych materiałów przy realizacji przedmiotu zamówienia;

- wykonanie prac geodezyjnych w celu pozyskania danych umożliwiających modernizację EGiB oraz dostosowanie bazy danych EGiB do zgodności 
z obowiązującym modelem pojęciowym danych EGiB;

- opracowanie przez Wykonawcę projektu operatu opisowo-kartograficznego, 
o którym mowa w art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- wyłożenie, zgodnie z zasadami określonymi w art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz udział    w rozpatrzeniu uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego,             o którym mowa w art. 24a ust. 7 ustawy Prawa geodezyjne i kartograficzne;

- Zbiory punktów granicznych niezbędnych do numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych Wykonawca utworzy na podstawie:

- materiałów zgromadzonych w PZGiK, cechujących się odpowiednią wiarygodnością           i jakością lub doprowadzonych do odpowiedniej jakości w drodze geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz obliczeń, o których mowa w rozdziale IV .

lub

- geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych: terenowych lub kartometrycznych, 
w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572), wykonanych w ramach niniejszego zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym OPZ.

- Wybór metody pomiarów sytuacyjnych realizowanych w ramach niniejszego zamówienia należy do Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

- Geodezyjne pomiary kartometryczne mogą być stosowane przez Wykonawcę                     do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli utworzony dla potrzeb tego pomiaru model terenu a także organizacja i technika pomiaru zapewnią określenie położenia szczegółów terenowych względem osnowy geodezyjnej 1 klasy z błędem średnim                nie większym niż 0,17 m, przy założeniu rozkładu normalnego błędów pomiaru. Materiały te mają być zweryfikowane i przyjęte do Centralnego Zasobu Geodezyjnego          i Kartograficznego.

- W celu sprawdzenia, czy spełniony jest warunek, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca przed rozpoczęciem produkcyjnego wykonywania pomiarów, wykona pomiary kontrolne tych samych punktów sytuacyjnych, równomiernie rozłożonych              na obszarze opracowania, w tym położonych na skrajach tego obszaru, metodą kartometryczną oraz techniką RTN, w liczbie co najmniej 1 punktu na każde 20 ha obszaru opracowania każdego z opracowywanych obrębów. Pozytywny wynik pomiarów kontrolnych będzie miał miejsce, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

- 68,3 % odchyleń liniowych na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,19 m;

- 95,4 % odchyleń liniowych na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,38 m,

- maksymalne odchylenie liniowe na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,57 m.

Istnieje możliwość zmniejszenia liczby punktów kontrolnych, po pozytywnym                       uzgodnieniu ich liczby i obszarów, których te braki dotyczą ze Starostą, w sytuacji braku możliwości ich pozyskania niezależnego od Wykonawcy.

- Pomiary kontrolne techniką RTN, na zasadach określonych w ust. 5, Wykonawca wykona także po zakończeniu geodezyjnych pomiarów kartometrycznych, przed przekazaniem przedmiotu zamówienia do odbioru Zamawiającemu.

- Wyniki pomiarów i obliczeń kontrolnych Wykonawca dołączy do operatu technicznego.

- Kryteria oceny jakości geodezyjnych pomiarów fotogrametrycznych lub geodezyjnych pomiarów kartometrycznych określone w ust. 5 stosowane będą przez Starostę 
na etapie odbioru przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem zapisów p.4.

- ZAKRES PRAC DOTYCZĄCYCH WYKONANIA KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Wykonawca jest zobowiązany:

- dokonać zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz pobrać niezbędne do wykonania zamówienia materiały oraz dane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej                i Kartograficznej w Mońkach (zwanym dalej Ośrodkiem),

- podjąć czynności związane z analizą przekazanych przez Zamawiającego materiałów            z PZGiK tak, aby wykorzystać wszelkie dostępne i wiarygodne dane,

- opracować Plan Realizacji Zamówienia zawierający uzgodnienia organizacyjne 
i techniczne związane z realizacją zamówienia, w tym Harmonogram Prac uwzględniający: uwarunkowania i wnioski płynące z analizy przekazanych materiałów PZGiK, określoną etapowość wykonania zamówienia ustaloną z Zamawiającym dotyczącą kolejności prowadzenia prac dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych.

- Na etapie zgłoszenia należy ustalić także z Ośrodkiem zasadę i stronę organizacyjną udostępniania materiałów wpływających do Ośrodka w trakcie prac, a także,                        w kontekście powyższego, datę końcową, na jaką będą aktualne bazy danych objęte niniejszym opracowaniem. Data ta będzie także datą na jaką Wykonawca dokona ostatecznego sprawdzenia spójności bazy części opisowej i części kartograficznej ewidencji (raporty końcowe do operatu), stąd też Wykonawca zobowiązany jest w tej dacie, powtórnie pobrać aktualną bazę danych. Data końcowa ustalona zostanie                     nie wcześniej, niż na 30-ty dzień przed przewidywanym zgłoszeniem pracy geodezyjnej do odbioru.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić bieżące zmiany danych części opisowej i graficznej operatu ewidencji gruntów prowadzonej              w systemie teleinformatycznym starostwa. Należy uzgodnić ze Starostą sposób przekazywania dokumentów będących podstawą do wprowadzenia powyższych zmian przez Wykonawcę.

- Na podstawie pobranych materiałów oraz dodatkowych ustaleń z Zamawiającym dotyczących Harmonogramu prac i kolejności  ich wykonania dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych Wykonawca jest zobowiązany opracować Plan Realizacji Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia „Dziennika Robót", w którym zawarte będą informacje dotyczące m.in. przebiegu prac, uwag, uzgodnień poczynionych w trakcie realizacji prac miedzy Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru Technicznego. Wszystkie wpisy powinny być podpisane przez obie strony.

- Zmiana Opisu Warunków Przedmiotu Zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie dopuszczalna jedynie w przypadku zmian w przepisach prawnych                        i technicznych, na tyle ważnych, że zmieniają istotę zamówienia. Zakres zmian musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym.

- Jeżeli wyjaśnienie rozbieżności wymagałoby wykonania prac wykraczających poza zakres zlecenia, Wykonawca niezwłocznie powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

- Całość dokumentacji, która została wykorzystana i posłużyła do realizacji podzadania należy zeskanować, i dołączyć do operatu technicznego na CD/DVD lub innym nośniku danych. Systematykę nazw zbiorów, format plików należy uzgodnić ze Starostą.

OSNOWA.

Jeśli w wyniku realizacji prac Wykonawca dokona pomiaru kontrolnego punktów otrzymanych z PODGiK w Mońkach należących do baz szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej, niezbędne będzie w operacie z realizacji prac zawarcie zestawienia numerów i współrzędnych punktów otrzymanych z pomiaru i z PODGiK w Mońkach.

GRANICE DZIAŁEK.

- Należy dokonać porównania z terenem treści istniejących map ewidencyjnych 
i mapy zasadniczych w zakresie użytków w działkach oraz budynków.

- Dla wszystkich działek które nie mają ustalonych granic należy przeprowadzić czynności ustalenia przebiegu granic sporządzając protokoły ustalenia przebiegu granic a następnie dokonać ich pomiaru.

- Granice działek ewidencyjnych w oparciu o pomierzone i przeliczone współrzędne osnowy przeliczyć z operatów jednostkowych z rozgraniczeń, wznowień, wywłaszczeń, scaleń i wymian, parcelacji, podziałów, pomiarów kontrolnych, operatów sporządzonych na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych zakończonych ostatecznymi orzeczeniami, a także w wyniku badań ksiąg wieczystych. W przypadku wystąpienia rozbieżności w dokumentacji dotyczącej przebiegu granic, jej przebieg ustalić  w terenie ze spisaniem protokołów ustalenia przebiegu granic. W przypadku braku dokumentacji stanowiącej podstawę obliczenia współrzędnych punktów załamania granic lub w przypadku uznania w wyniku analizy, istniejących dokumentów za niewiarygodne, dane te należy pozyskać w wyniku pomiarów terenowych                            ze spisaniem protokołów ustalenia przebiegu granic. Ponadto granice przebiegające               w odległości do 0,50m od budynków należy zweryfikować w terenie wraz z weryfikacją położenia tych budynków.

- Jeżeli w wyniku analiz przeprowadzonych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zostaną stwierdzone rozbieżności położenia punktów granicznych i budynków przekraczające dopuszczalne wartości,  to należy:

a)    wykonać bezpośrednie pomiary terenowe – dla budynków,

b) ustalenia przebiegu granic i pomiary terenowe, z odpowiednim wykorzystaniem istniejącej w PZGiK dokumentacji – dla punktów granicznych działek.

- Dla wszystkich protokołów ustalenia przebiegu granic i szkiców polowych należy sporządzić  zestawienie.

- Dla działek nie mających wypełnionych prawidłowo atrybutów: ‘działka objęta formą ochrony przyrody’ (typ atrybutu boolean), ‘numer rejestru zabytków’, identyfikatora rejonu statystycznego, numeru KW lub danych adresowych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zestawienie tego typu działek z wyszczególnieniem stwierdzonych nieprawidłowości.

- Atrybut ‘ważność od’, zdefiniowany w katalogu obiektów, który jest częścią załącznika nr 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB, Wykonawca ustali wyłącznie w odniesieniu 
do działek ewidencyjnych, które zostaną ujawnione w bazie EGiB 
po raz pierwszy w ramach procesu modernizacji.

- Atrybut ‘ważność do’, zdefiniowany w katalogu obiektów, który jest częścią załącznika nr 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB, Wykonawca ustali wyłącznie w odniesieniu do działek ewidencyjnych, których cykl istnienia zakończy się w trakcie wykonywania modernizacji. W odniesieniu do pozostałych działek ewidencyjnych atrybut ‘ważność od’ przyjmuje wartość specjalną unknown, zaś atrybut ‘ważność do’ przyjmuje wartość specjalną inapplicable.

- Jeśli w finalnej bazie przekazanej do weryfikacji będą nieprawidłowości np.: suma udziałów w działkach nie będzie równa jedności, błędnie będą przypisane grupy rejestrowe itp, lecz zapisy takie będą wynikały z analizy dostępnej Wykonawcy dokumentacji, sytuacje takie nie będą traktowane jako błąd. Niezbędne będzie jednak udokumentowanie takiego stanu rzeczy i poinformowanie o tym Starosty celem uzgodnienia dalszych działań.

- W przypadku, gdy na obszarze objętym przedmiotem zamówienia występują działki ewidencyjne, których geometrię stanowi więcej niż jeden poligon zamknięty, Wykonawca wyeliminuje tę nieprawidłowość, nadając poszczególnym ciągłym obszarom odrębne numery działek ewidencyjnych, stosując zasady, jak przy podziale nieruchomości. Dane niezbędne do numerycznego opisu granic nowych działek ewidencyjnych, jeżeli nie mogą być pozyskane z PZGiK, Wykonawca pozyska w drodze geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych. Dla działek tych Wykonawca sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych. W analogiczny sposób, jak w odniesieniu do działek,                  o których mowa wyżej, Wykonawca postąpi w odniesieniu do istniejących działek ewidencyjnych obejmujących grunty niejednorodne pod względem prawnym.

- Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłową numerację (nazewnictwo) punktów granicznych z rozróżnieniem punktów granicznych powiatów, gmin, jednostek ewidencyjnych itd. oraz na uzupełnienie atrybutów dodatkowych punktów.

- Do ustalenia przebiegu granicy obrębu ewidencyjnego pokrywającego się z granicą powiatu Wykonawca wykorzysta materiały PZGiK utrzymywane przez wszystkie powiaty, do których należy ta granica.

- W przypadku istnienia w PZGiK różnych wiarygodnych materiałów określających  położenie tego samego punktu granicznego, należącego do granicy powiatu,                     do ustalenia przebiegu tej granicy Wykonawca przyjmie materiał, który umożliwi określenie położenia tego punktu z najwyższą dokładnością.

- W przypadku, gdy materiały PZGiK nie pozwalają na określenie położenia punktów granicznych należących do granicy powiatu z wymagana dokładnością, Wykonawca pozyska niezbędne dane w drodze geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych.

- Należy uzgodnić granice działek leśnych z ustaleniami planów urządzania lasu,                               lub uproszczonych planów  urządzania lasu, na podstawie przepisów ustawy Ustawa               z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.)

- Należy uzgodnić numerację i przebieg dróg publicznych  z ich odpowiednimi zarządcami. Numery dróg publicznych wraz z nazwą ulicy jeśli droga taką funkcję pełni, mają stanowić dane ewidencyjne działki.

- Przynależność rowów do sieci wodno–melioracyjnej i ich zarządców ustalić protokolarnie.

BUDYNKI I LOKALE - Ujawnienie budynków, weryfikacja danych dotyczących budynków oraz  pozyskanie danych do założenia nowych pozycji w kartotece budynków i lokali.

- Źródłami danych geometrycznych o budynkach, blokach budynków oraz obiektach trwale związanych z budynkami jest:

- dokumentacja zgromadzona w PZGiK;

- dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę w wyniku wykonanych przez niego geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych;

- dokumentacja architektoniczno-budowlana.

- W przypadku wykorzystania istniejących materiałów PZGiK do ustalenia współrzędnych punktów niezbędnych do sporządzenia numerycznego opisu konturów budynków, bloków budynków oraz obiektów trwale związanych z budynkami Wykonawca obliczy te współrzędne na podstawie danych obserwacyjnych zawartych              w operatach technicznych.

- Jeżeli nie zachowała się w PZGiK dokumentacja zawierająca wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, dane niezbędne do sporządzenia numerycznych opisów (określenia geometrii) muszą być pozyskane w drodze geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego.

- Dla każdego ujawnionego podczas wywiadu terenowego lub badania prawnego nieruchomości w oparciu o dokumenty wyszczególnione w § 35 Rozporządzenia - obiektu, spełniającego kryteria uznania tego obiektu jako budynek w myśl przepisów Rozporządzenia, należy założyć arkusz danych ewidencyjnych budynku dla założenia odpowiedniej pozycji w kartotece budynków.

Tym samym, o ile budynek stanowi część składową gruntu zgodnie 
z § 63 rozporządzenia EGiB dane do arkusza opisu budynku należy pozyskać odpowiednio na podstawie:

- dokumentacji architektoniczno-budowlanej – będącej w dyspozycji Wydziału Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji Starostwa Powiatowego w  Mońkach oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mońkach,

- wywiadu terenowego oraz pomiarów sytuacyjnych w terenie, co w szczególności obejmuje klasyfikację dotyczącą funkcji użytkowej budynku zgodnie z rodzajami                oraz zasadami Klasyfikacji Środków Trwałych wprowadzonymi przepisami                       o statystyce publicznej,

- informacji uzyskanych od właścicieli lub zarządców bądź innych jednostek, których zadaniem jest zarządzanie bądź administrowanie danym zasobem,

- informacji uzyskanej od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- Poza powyższym Wykonawca jest zobowiązany zaktualizować rodzaj oraz zasięg użytków gruntowych na terenie działki lub działek ewidencyjnych, do których przynależy budynek, a także dane i obiekty określone przez § 63a rozporządzenia EGiB.

- Wypełnione arkusze danych ewidencyjnych budynku należy załączyć w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku papierowego celem skompletowania dokumentacji operatu opisowo–kartograficznego. Arkusze muszą zostać uporządkowane, posortowane według nazwy obrębów oraz w kolejności wzrastającej numeracji porządkowej nieruchomości.

- Ujawnione budynki muszą mieć nadany im identyfikator oraz muszą stanowić treść mapy ewidencyjnej oraz muszą zostać wykazane na mapie wywiadu terenowego przez ich wyróżnienie kolorem np. czerwonym oraz opcjonalnie podaniem krótkiego opisu.

- Poza czynnościami związanymi z założeniem nowej pozycji w kartotece budynków dla ujawnionych budynków, Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu rozbieżności w zakresie numerów porządkowych oraz nazw ulic, pomiędzy stanem                 w terenie, operatem nazewnictwa i numeracji nieruchomości prowadzonym przez odpowiednie Urzędy Gmin z terenu powiatu monieckiego (EMUiA), a operatem ewidencji gruntów i budynków.

- Opracowany protokół rozbieżności musi zostać przekazany Staroście celem zajęcia stanowiska w zakresie zidentyfikowanych rozbieżności oraz proponowanych przez Wykonawcę korekt w tym zakresie.

- Dla budynków, dla których brak jest zgłoszenia budynku na użytku (nie zakończona  budowa), należy wpisać adnotację w uwagach, a na mapie wywiadu terenowego dopisać: ,,w budowie’’.

- Pozyskać brakujące dane dotyczące budynków i lokali. Dane uzyskać od właściciela (zarządcy) z odpowiednich instytucji i organów. Uwzględnić szczególnie informacje zawarte w dokumentacji znajdującej się u właścicieli (zarządców) nieruchomości            oraz w dowodach zmian i dokumentacji z inwentaryzacji powykonawczej, znajdujących się w PZGiK w Mońkach.

- Przy określaniu funkcji użytkowej budynku należy sprawdzić dokumentację budowlaną (np. zezwolenie na użytkowanie, pozwolenie na budowę itp.), w przypadku braku dokumentów dane pozyskać na podstawie wywiadu terenowego.

- Wykonać pomiary terenowe zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi budynków, które nie zostały wniesione na mapę, a zostały ujawnione podczas wywiadu terenowego.

- Źródłami danych niezbędnych do ustalenia dla obiektów klasy EGB_Budynek  wartości atrybutów „pole powierzchni użytkowej budynku -z obmiarów” oraz „ pole powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokali” są:

- księgi wieczyste założone dla nieruchomości lokalowych lub budynkowych;

- akty notarialne dotyczące nieruchomości lokalowych lub budynkowych;

- dokumentacja, o której mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. 
o własności lokali.

- Źródłem danych niezbędnych do ustalenia wartości atrybutu  powierzchnia użytkowa budynku wg projektu budowlanego (PEBP) dla obiektów klasy EGB_Budynek są projekty budowlane gromadzone przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

- Dla każdego budynku znajdującego się w operacie ewidencyjnym, a także budynku ujawnionego w trakcie prac Wykonawcy - na podstawie wywiadu terenowego                       lub badania prawnego nieruchomości w oparciu o dokumenty wyszczególnione w §35 Rozporządzenia, należy założyć odpowiednią pozycję arkusz danych ewidencyjnych lokalu celem założenia odpowiedniej pozycji w kartotece lokali.

- Wypełnione arkusze danych lokalu należy załączyć w formie elektronicznej                         oraz w postaci wydruku papierowego celem skompletowania dokumentacji operatu opisowo– kartograficznego.

- Arkusze należy skompletować oraz ponumerować odpowiednio do przyjętej numeracji w protokole zbiorczym dokumentacji, łącząc odpowiednio arkusze budynków przynależne do tej samej nieruchomości gruntowej i odpowiednio arkusze lokali stanowiących odrębną własność, łącznie z arkuszem budynku, w którym zostały wyodrębnione. Sposób uporządkowania arkuszy należy ustalić ze Starostą.

- Ustalenie stanów prawnych nieruchomości budynkowych i lokalowych powinno być wykonane łącznie z badaniem stanów prawnych nieruchomości gruntowych.

- Budynki trwale związane z gruntem są, co do zasady częściami składowymi gruntu

stanowiącymi ten sam przedmiot własności. Nieruchomość budynkowa i nieruchomość lokalowa stanowi odrębny przedmiot własności lub władania, o ile został on ustalony             na mocy przepisów szczególnych.

- Dla lokali stanowiących odrębną nieruchomość należy przeprowadzić badanie księgi wieczystej.

UŻYTKI I KONTURY KLASYFIKACYJNE.

- Aktualizacja użytków gruntowych będzie dotyczyć usunięcia wszelkich rozbieżności pomiędzy częścią opisową i kartograficzną operatu ewidencji gruntów i budynków,           a stanem faktycznym w terenie.

- Należy porównać treść mapy ewidencyjnej z terenem w zakresie budynków                       oraz użytków gruntowych.

- W ramach utworzenia bazy użytków i konturów klasyfikacyjnych do zadań Wykonawcy należeć będzie: przeprowadzenie analizy materiałów PZGiK uzyskanych             od Zamawiającego oraz dokonanie w niezbędnym zakresie uzgodnień ze Starostą                    w sprawie sposobu wykorzystania tych materiałów przy realizacji przedmiotu zamówienia.

- Dane niezbędne do numerycznego opisu konturów użytków gruntowych powinny być zgodne z danymi pomiarowymi, a  jeśli takich brak z danymi pozyskanymi poprzez geodezyjny pomiar kartograficzny wykonany na skalibrowanym obrazie cyfrowym mapy ewidencyjnej oraz mapy klasyfikacyjnej lub pomocniczo mapy glebowo-rolnicze, z uwzględnieniem cyfrowych danych Uproszczonych Planów Urządzania Lasu.

- Użytki gruntowe należy zaktualizować w oparciu o wywiad terenowy, ustalić prawidłowy zasięg użytków gruntowych i w miarę potrzeby przeprowadzić ich pomiar. Sprawdzić, czy rodzaj użytków jest zgodny z obecnie obowiązującą definicją.

- Dla działek, dla których Wykonawca stwierdzi rozbieżność w zakresie użytków gruntowych pomiędzy operatem ewidencyjnym, a stanem faktycznym w terenie, Wykonawca dokona pomiaru granic użytków, sporządzi szkic z pomiaru, wyliczy nową powierzchnię użytków, sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz  wyznaczy numeryczny opis konturu klasyfikacyjnego dla użytku.

- Wykonawca doprowadzi wartości atrybutów OFU, OZU i OZK oraz relacje między nimi do zgodności z obowiązującą systematyką użytków gruntowych, dopuszczalnymi oznaczeniami klas bonitacyjnych, a także dopuszczalnymi oznaczeniami klasoużytków określonymi w załączniku nr 1a do rozporządzenia w sprawie EGiB.

- Wykonawca uzupełni także brakujące atrybuty OZU i OZK w odniesieniu do gruntów oznaczonych jako W, Wsr oraz Lzr.

- Pola powierzchni klasoużytków w działkach Wykonawca ustali na podstawie danych geometrycznych działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych i wyrówna wyniki tych obliczeń do pól powierzchni działek ewidencyjnych.

- Dane niezbędne do numerycznego opisu konturów klasyfikacyjnych Wykonawca  pozyska w drodze geodezyjnego pomiaru kartometrycznego wykonanego na rastrze mapy ewidencyjnej zweryfikowanej w zakresie konturów klasyfikacyjnych z treścią mapy klasyfikacji.

- Kontury klasyfikacyjne zamyka się w granicach konturów gruntów rolnych                    lub gruntów leśnych, zapewniając spójność topologiczną tych obiektów.

- Kontury użytków muszą wypełnić obszar obrębu ewidencyjnego w sposób topologicznie spójny.

- Wykonawca wykorzysta dane dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych                z istniejących operatów gleboznawczej klasyfikacji gruntów z uzupełnieniami.

- Projekt aktualizacji operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, powinien                          być opracowany przez klasyfikatora posiadającego upoważnienie Starosty Powiatu  Monieckiego, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, prace te wykonywane będą na koszt Wykonawcy.

- Postępowanie administracyjne w sprawie aktualizacji operatu klasyfikacji gruntów zostanie przeprowadzone przez Starostę Monieckiego z urzędu. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wykazu osób i działek, które Starosta zobowiązany będzie zawiadomić, uzgodnienia ze Starostą szablonu Zawiadomienia oraz postępowania zgodnie z Rozporządzeniem o gleboznawczej klasyfikacji gruntów, przygotowania zawiadomień w min 2 egzemplarzach ze zwrotkami, które podpisze przedstawiciel Starosty.

- W operacie klasyfikacyjnym muszą znaleźć się łącznie po 3 egzemplarze wykazów zmian, z podziałem na jednostki rejestrowe.

WŁAŚCICIELE - WŁADAJĄCY.

Wykonawca wykona badania stanów prawnych wszystkich działek objętych modernizacją.

Na tę okoliczność Wykonawca wykona następujące czynności:

- Wykonawca zbada wszystkie Księgi Wieczyste ujawnione w rejestrze ewidencji gruntów i budynków. W przypadku jeśli w dziale I KW brak jest informacji 
o powierzchni badanych działek lub znajduje się ogólna powierzchnia nieruchomości– Wykonawca zbada akta KW i ujawni w badaniu powierzchnię działki z map lub innych dokumentów załączonych do akt KW. W takim przypadku Wykonawca na badaniu umieści datę badania oraz nazwę i numer mapy (dokumentu), z którego pozyskał informację o powierzchni. Podczas tych prac uwzględni dokumentację powstałą podczas realizacji projektu ZSIN II polegającą min. na zasileniu systemu teleinformatycznego Starosty numerami KW dla terenu całego powiatu.

- Dla działek, dla których nie ma w rejestrze ewidencji gruntów i budynków informacji             o istniejących KW – Wykonawca dokona ustalenia tytułu własności w oparciu o dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków, w tym dokumentów stanowiących podstawę wprowadzanych zmian tj. dowodów zmian oraz dokumentów dostarczonych przez zainteresowanych (właścicieli nieruchomości). W sytuacji gdy z pozyskanego tytułu własności nie będzie jednoznacznie wynikał numer księgi wieczystej Wykonawca wystąpi do Wydziału Ksiąg Wieczystych z prośbą o ustalenie numerów Ksiąg Wieczystych. Potwierdzenie złożenia zapytania oraz odpowiedź z Wydziału Ksiąg Wieczystych Wykonawca zamieście w operacie. We wniosku do Wydziału KW Wykonawca załączy zestawienie tabelaryczne brakujących KW z numerami działek, danymi właścicieli i informacją o dokumencie własności – co pozwoli na skuteczniejsze poszukiwania. Istnieje też możliwość wystąpienia  o numer elektronicznej Księgi Wieczystej w uzgodnieniu ze Starostą.

- Wykonawca sprawdzi, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, jako władający gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli, faktycznie władają tymi gruntami. W przypadku stwierdzenia, 
że dotychczasowe wpisy w tym zakresie są niezgodne ze stanem faktycznym Wykonawca ustali podmioty, które aktualnie tymi gruntami władają na zasadach samoistnego posiadania. Analogicznych ustaleń Wykonawca dokona w przypadku uzyskania informacji, że nie żyją osoby fizyczne ujawnione EGiB jako władający gruntami na zasadach samoistnego posiadania.

- Wykonawca wykona mapę przeglądową stanów prawnych, po uprzednim przedstawieniu jej szablonu do akceptacji Staroście.

- W przypadku stwierdzonych rozbieżności w stanach prawnych, Wykonawca przedstawi w formie pisemnej rozwiązanie dla każdego przypadku. Przypadki, które nie mogą być ostatecznie uregulowane w trybie modernizacji Wykonawca przedstawi            w formie wykazu.

- Wykonawca wykona tabelaryczne zestawienia ujawniając kolumny – numer działki               z operatu ewidencji gruntów i budynków, powierzchnia wg egib, nr działki wg KW, powierzchnia wg KW, uwagi.

- We wszystkich dokumentach należy operować nr KW w formacie komputerowym               np. BI1B/000XXXXX/X.

- W przypadku zidentyfikowanych rozbieżności pomiędzy stanem prawnym ujawnionym w operacie ewidencji gruntów i budynków, a stanem wynikającym 
z dokumentów będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych, wykonawca  zobowiązany jest ustalić rzeczywisty stan prawny nieruchomości. Udokumentowane zmiany powinny być zawarte w protokole zbiorczym z badania, do którego należy dołączyć oryginały dokumentów lub kopie dokumentów potwierdzone za zgodność                z oryginałem  zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (KPA).

- W pracach związanych z modernizacją Wykonawca jest zobowiązany dokonać nie tylko oceny poprawności zapisów dla takich danych jak: nazwiska, nazwy podmiotu, adresu, ale również prawidłowości przypisania stosowanych powiązań pomiędzy tymi danymi a właściwymi dla nich grupami rejestrowymi. Podczas tych czynności należy potwierdzić również przez uzupełnienie lub weryfikację dane dotyczące współwłasności oraz wielkości udziałów.

UZGODNIENIA.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do operatu dokumentację potwierdzającą dokonanie uzgodnień. W przypadku braku uzgodnienia, pomimo wystąpienia Wykonawcy do odpowiedniej instytucji np. GDDKiA, kopię pisma/wniosku (z datą wpływu do właściwego organu/instytucji) w jakiej sprawie miały nastąpić uzgodnienia. Przyjmuje się, że brak stanowiska któregokolwiek organu, po upływie 30 dni od złożenia wniosku, będzie traktowane, jako akceptacja przedstawionego projektu uzgodnienia.

- SYSTEMY, W KTÓRYM PROWADZONY JEST OPERAT EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

- część opisowa operatu ewidencji gruntów i budynków powiatu monieckiego  prowadzona jest w systemie EWOPIS 6 Firmy Geobid spółka z o.o. z Katowic.

- mapy ewidencyjne na obszarze powiatu monieckiego aktualizowane                                są i prowadzone w formie cyfrowej, a dla obrębów ewidencyjnych gdzie brak jest numerycznej mapy ewidencyjnej również w formie analogowej.

- część graficzna operatu ewidencji gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza                     na obszarze powiatu monieckiego prowadzona jest w systemie EWMAPA 12FB firmy GEOBID spółka z o.o. z  Katowic. Jest ona sukcesywnie uaktualniania na podstawie danych przyjętych do PZGiK od 2016 roku.

- Bazy danych osnów geodezyjnych dla terenu powiatu monieckiego prowadzone                   są w aplikacji BANKOSNÓW3 firmy GEOBID spółka z o. o. z Katowic.

- Systemem do prowadzenia PODGiK w Mońkach jest OŚRODEK 8 firmy GEOBID spółka z o.o. z Katowic.

- Starostwo Powiatowe w Mońkach posiada również powiatowy geoportal dostępny pod adresem http://monki.geoportal2.pl który umożliwia w trybie niepublicznym m.in. zgłaszanie prac, pobieranie danych, opłacanie DOO, przeglądanie operatów i jest                    od aktualizowany w systemie dobowym. Dostęp do modułu portalu dla wykonawców prac geodezyjnych możliwy jest po podpisaniu dot. tego Umowy ze Starostą Monieckim.

- PODGiK w Mońkach posiada cyfrową wersję około 85% operatów stanowiących powiatową część ZGiK, z czego znaczna część zaimportowana jest do systemu Ośrodek      i dostępna poprzez portal. Podgik dokłada wszelkich starań aby komplet dokumentacji niezbędnej do wykonania powyższych prac udostępniony został w formie plików jpg (ew. pdf) z podziałęm na obręby. PODGiK w Mońkach udostępni też niezbędne materiały w postaci analogowej.

- Rastry map zasadniczych w postaci plików .evr wraz z danymi dot. numerycznej mapy zasadniczej i ewidencyjnej, baz systemu Ośrodek i BankOsnów zostaną udostępnione Wykonawcy na zasadach określonych w powyższych OPZ-cie.

- W przypadku zmiany/aktualizacji któregokolwiek z powyższych systemów Starosta poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie.

VIII.    ZASADY KOMPLETOWANIA I PRZEKAZYWANIA DOKUMENTACJI.

Procedura związana z przeprowadzeniem wyłożenia projektu modernizacji prowadzona będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

WYŁOŻENIE PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO

- Wykonawca, jeśli zajdzie taka konieczność, upoważni co najmniej jedną osobę 
do czynnego udziału w wyłożeniu operatu do publicznego wglądu w miejscu wskazanym przez Starostę w ustawowych terminach.

- Starosta sporządzi protokół wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego 
do wglądu, według zasad określonych w § 41 rozporządzenia EGiB

- Wykonawca upoważni co najmniej jedną osobę do udziału w rozstrzyganiu 
o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektu operatu ewidencyjnego przez każdą osobę, której interes prawny dotyczy danych zawartych w ewidencji gruntów             i budynków ujawnionych w operacie opisowo-kartograficznym. Wszystkie uwagi                  i zastrzeżenia Starosta skompletuje w oddzielnej dokumentacji dla każdego obrębu.

- Wykonawca przygotuje merytoryczne odpowiedzi na uwagi zgłoszone do projektu operatu opisowo-kartograficznego.

- Wszelkie zastrzeżenia jak również potwierdzenia stanu ujawnionych danych                bez uwag w operacie ewidencyjnym składane będą przez osoby zainteresowane                 oraz upoważnionych do tego przedstawicieli podmiotów prawnych. Potwierdzeniem zgodności określonego stanu ujawnionego w operacie ewidencyjnym ze stanem prawnym i faktycznym będzie złożenie podpisu przez ww. osoby na raportach                           z rejestru: gruntów, budynków, lokali oraz wykazie z kartoteki budynków oraz kartoteki lokali, które stanowić będą treść projektu modernizacji operatu ewidencyjnego.

- Wykonawca przygotuje też zestawienie porównawcze działek przed i po modernizacji.

- Wykonawca zasili funkcjonujące w Starostwie Powiatowym w Mońkach bazy operatu ewidencji gruntów i budynków danymi powstałymi w wyniku realizacji prac,                          po spełnieniu wymogów Ustawy. Wcześniej jednak Starosta przekaże Wykonawcy bazę danych celem próbnego zasilenia, a po jego pozytywnym zakończeniu przekaż dane do finalnego zasilenia. Zadaniem Wykonawcy jest zasilenie systemu teleinformatycznego Starosty bez zbędnej zwłoki!

- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w bazie danych EGiB zmian dokonanych w cyfrowych zbiorach danych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz zmian wynikających z dokumentów, które wpłyną do organu prowadzącego PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, udostępnionych przez ten organ,                        nie później niż 30 dni przed terminem przekazania wolnych od wad wyników prac.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać do Starosty Monieckiego                                        operat techniczny, w którego skład wchodzi:

- sprawozdanie techniczne, zawierające podstawowe informacje o zakresie wykonanych prac, ich wykonawcy, terminach realizacji najważniejszych etapów prac, osiągniętych rezultatach (załącznikiem do sprawozdania winna być, między innymi, kopia Dziennika Robót, Wykaz Operatów oraz inne dokumenty z uzgodnień),

- Licencję, zgłoszenie pracy

- Operat powinien zawierać w szczególności:

  - rejestr gruntów,

  - rejestr budynków,

  - rejestr lokali,

  - kartotekę budynków,

  - kartotekę lokali,

  - mapę ewidencyjną

  - protokół wyłożenia do wglądu operatu opisowo-kartograficznego i wykaz uwag                    i zastrzeżeń

- porównanie części opisowej z częścią graficzną danych ewidencyjnych,

- porównania map z terenem (mapa wywiadu terenowego),

- badania ksiąg wieczystych,

- Ponadto operat techniczny będzie zawierać rezultaty:

- wyników prac geodezyjnych, związanych z modernizacją EGiB,

- zbiory danych opracowane w wyniku modernizacji EGiB w postaci plików zapisanych w formacie GML zgodnych z obowiązującymi schematami pojęciowymi lub innym formacie uzgodnionym ze Starostą,

- projekt gleboznawczej klasyfikacji gruntów, o którym mowa w §8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

- plik wsadowy do aplikacji Bank Osnów zawierający dane punktów osnowy wykorzystane do obliczenia stanu władania.

- w skład operatów technicznych, oprócz dokumentów, o których mowa 
w § 71 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego                       i kartograficznego, wejdą także: raporty; szkice podstawowe i ich przeglądówki, dokumenty zawierające wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę analiz 
oraz kontroli wewnętrznej, w tym pomiarów kontrolnych; raporty z pomiarów, obliczeń, wyrównań, transformacji, protokoły czynności i ustaleń dotyczących gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właściciela; kopie dokumentów pozyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich i wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia; inne dokumenty wymienione w OPZ,

- PODGiK w Mońkach na prośbę wykonawcy przedstawi operaty o analogicznym asortymencie prac, jako wzorcowe w zakresie zasad kompletowania operatu.

Dokumenty, wykorzystane i wytworzone w ramach wykonywanej modernizacji zostaną przez Wykonawcę dodatkowo w przetworzone do postaci elektronicznej                    w sposób zapewniający ich czytelność  (multi pdf lub odpowiednio nazwany katalog 
z plikami jpg) należy dołączyć do operatu technicznego na CD/DVD   lub innym nośniku danych. Systematykę nazw zbiorów, format plików należy uzgodnić ze Starostą Monieckim.

Dokumenty wchodzące w skład operatu geodezyjno–prawnego powinny być skompletowane i oprawione w sposób trwały, uniemożliwiający ich dekompletację.

Mońki, czerwiec 2019 roku

Opracował